**Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания услуги по обновлению ядра сайта mbrm.ru на платформе 1С-Битрикс (лицензия "Старт")**

Просим Вас предоставить коммерческое предложение (согласно Приложению №1 к Техническому заданию) с указанием стоимости услуг. Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: [prfpp@e-mordovia.ru](mailto:prfpp@e-mordovia.ru) Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77  
  
 Срок предоставления коммерческого предложения до 12 августа 2024 года  
  
**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Услуги, направленные на создание, доработку и (или) настройку сайта центра «Мой бизнес» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».**

Техническое задание на обновление ядра сайта mbrm.ru на платформе 1С-Битрикс (лицензия "Старт")

1. Общие сведения

• Цель задачи: Обеспечить безопасность, стабильность и улучшенную производительность сайта mbrm.ru путем обновления ядра, модулей и поддержки современной версии PHP.

2. Задачи проекта

• Обновить ядро 1С-Битрикс до последней стабильной версии.

• Обновить все установленные модули до совместимых версий с новой версией ядра.

• Перевести сайт на работу с последней стабильной версией PHP (рекомендуется минимум PHP 8 или выше).

• Приобрести и активировать продление лицензии 1С-Битрикс для обеспечения доступа к обновлениям и технической поддержке.

• Проверить и отладить работу всех функций сайта после обновлений.

• Обеспечить сохранность всех данных сайта и возможность их восстановления в случае необходимости.

3. Требования к результатам

• Полностью функционирующий сайт на обновленной версии платформы 1С-Битрикс.

• Все модули и расширения должны корректно работать с новой версией ядра.

• Активная и действующая лицензия 1С-Битрикс.

4. Порядок выполнения работ

• Подготовка: создание резервной копии сайта, проверка совместимости модулей, оценка необходимости адаптации кода.

• Обновление PHP: установка и настройка последней версии PHP.

• Обновление лицензии: активация продления лицензии 1С-Битрикс.

• Обновление ядра и модулей: последовательное обновление ядра и всех установленных модулей.

• Тестирование: проверка всех функций сайта, исправление выявленных ошибок.

5. Сроки выполнения

• Общий срок выполнения проекта: 20 рабочих дней.

*(на бланке организации)*

Директору МКК Фонд поддержки предпринимательства РМ

Е.Н. Калачиной

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

***на оказание услуг по созданию брендированной продукции Центра «Мой бизнес***

Изучив запрос коммерческих предложений на оказание услуг по

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование услуги (меры поддержки))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника закупки)

в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке и направляет настоящее коммерческое предложение:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование поставщика |  |
| Местонахождение поставщика, контактный тел.,эл. почта, дата рождения (для ИП и самозанятых), паспортные данные (для ИП и самозанятых) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП поставщика |  |
| Цена заключаемого договора (включая НДС/НДФЛ и все взносы/все расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг) в руб. |  |
| Дополнительные описания предмета закупки |  |

Если наше коммерческое предложение будет принято, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями предмета закупки и условиями, установленными в техническом задании и согласно нашим предложениям.

Должность субъекта МСП подпись ФИО руководителя